# Plan de bascule et de continuité SIRH

Cette fiche prépare la mise en production sans interrompre les opérations RH. Elle permet de classer les processus critiques, d’organiser la bascule, de documenter les solutions de repli et de prendre une décision GO ou NO GO sur des preuves.

# Informations de cadrage

| Entreprise et périmètre |  |
| --- | --- |
| Chef de projet |  |
| Sponsor |  |
| Intégrateur |  |
| Date prévue de bascule |  |
| Période de stabilisation |  |
| Comité GO ou NO GO |  |

# Criticité des processus

Classer chaque processus selon son impact sur la paie, les obligations, les collaborateurs et la continuité du service. Prévoir un mode dégradé pour toute activité dont l’interruption n’est pas acceptable.

| Processus | Échéance | Impact | Durée maximale d’arrêt | Mode dégradé | Responsable | Criticité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paie |  |  |  |  |  | ☐ Haute ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Temps et absences |  |  |  |  |  | ☐ Haute ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Contrats et avenants |  |  |  |  |  | ☐ Haute ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Entrées |  |  |  |  |  | ☐ Haute ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Départs |  |  |  |  |  | ☐ Haute ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Dossier collaborateur |  |  |  |  |  | ☐ Haute ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Reporting social |  |  |  |  |  | ☐ Haute ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Support utilisateurs |  |  |  |  |  | ☐ Haute ☐ Moyenne ☐ Faible |

# Planning de bascule

| Étape | Action | Responsable | Début | Fin | Preuve de réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J moins 30 |  |  |  |  |  |
| J moins 15 |  |  |  |  |  |
| J moins 7 |  |  |  |  |  |
| J moins 2 |  |  |  |  |  |
| Jour J |  |  |  |  |  |
| J plus 1 |  |  |  |  |  |
| J plus 5 |  |  |  |  |  |
| J plus 10 |  |  |  |  |  |
| Fin de stabilisation |  |  |  |  |  |

# Fiches de continuité des processus critiques

## Processus critique 1

| Processus et propriétaire |  |
| --- | --- |
| Service attendu |  |
| Dépendances et interfaces |  |
| Risque de rupture |  |
| Déclencheur du mode dégradé |  |
| Procédure provisoire |  |
| Données à ressaisir après reprise |  |
| Responsable de la reprise |  |
| Preuve de retour à la normale |  |

## Processus critique 2

| Processus et propriétaire |  |
| --- | --- |
| Service attendu |  |
| Dépendances et interfaces |  |
| Risque de rupture |  |
| Déclencheur du mode dégradé |  |
| Procédure provisoire |  |
| Données à ressaisir après reprise |  |
| Responsable de la reprise |  |
| Preuve de retour à la normale |  |

## Processus critique 3

| Processus et propriétaire |  |
| --- | --- |
| Service attendu |  |
| Dépendances et interfaces |  |
| Risque de rupture |  |
| Déclencheur du mode dégradé |  |
| Procédure provisoire |  |
| Données à ressaisir après reprise |  |
| Responsable de la reprise |  |
| Preuve de retour à la normale |  |

# Décision GO ou NO GO

| Critère | Seuil attendu | Résultat | Statut | Décision ou action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Données critiques validées |  |  | ☐ OK ☐ KO |  |
| Anomalies bloquantes |  |  | ☐ OK ☐ KO |  |
| Interfaces disponibles |  |  | ☐ OK ☐ KO |  |
| Calculs de paie comparés |  |  | ☐ OK ☐ KO |  |
| Sauvegarde et restauration testées |  |  | ☐ OK ☐ KO |  |
| Support et astreinte confirmés |  |  | ☐ OK ☐ KO |  |
| Utilisateurs clés formés |  |  | ☐ OK ☐ KO |  |
| Plan de repli vérifié |  |  | ☐ OK ☐ KO |  |

# Validation de la bascule

| Décision | ☐ GO ☐ GO sous conditions ☐ NO GO |
| --- | --- |
| Conditions ou réserves |  |
| Nouvelle date si report |  |
| Personne autorisant la bascule |  |
| Signatures | DRH : DSI : Intégrateur : |

# Suivi de stabilisation

| Date | Incident | Impact | Priorité | Solution provisoire | Responsable | Clôture |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |